Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Controle de Cliente | C | A | A | 1 |
| 2 | Sigac WEB | C | M | M | 1 |
| 3 | Gestão de Funcionário | C | A | M | 1 |
| 4 | Sigac APP | C | A | A | 1 |
| 5 | Agendamento | C | M | M | 1 |
| 6 | Gestão por tipo de serviço | C | A | M | 1 |
| 7 | Disponibilidade de Ambientes | C | M | M | 1 |
| 8 | Confirmação de Agendamento | C | A | M | 1 |
| 9 | Painel Informativo | C | M | M | 1 |
| 10 | Relatórios Gerenciais | C | B | B | 1 |
| 11 | Galeria | I | B | B | 1 |
| 12 | Produtos Internos | I | M | M | 2 |
| 13 | Vitrine Online (app) | I | M | A | 2 |
| 14 | Base de Conhecimento | I | M | M | 2 |
| 15 | Gestão de Patrimônio | I | B | B | 2 |
| 16 | Integração Redes Sociais | I | B | B | 2 |
| 17 | Pesquisas e Avaliações | U | M | B | 3 |
| 18 | Antecipação de Pagamento | U | M | M | 3 |
| 19 | Controle de Despesas | U | B | B | 3 |
| 20 | Área do Contador | U | M | M | 3 |
| 21 | Promoção e Fidelidade | U | M | B | 3 |
| 22 | Terminal de Caixa | U | M | M | 3 |
| 23 | Controle de Bonificações | U | B | B | 3 |
| 24 | Parceiros Regionais | U | M | B | 3 |
| 25 | Nossas Estrelas | U | B | B | 3 |